**План-график догазификации населенных пунктов без привлечения средств граждан**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальное образование** | **Наименование населенного пункта** | **Общее количество ЗУ в населенном пункте** | **График реализации догазификаци** | | | | | |
| **2021 год** | | | **2022 год** | | |
| **Кол-во ИЖС в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт.** | **Срок догазификации (месяц)** | | **Кол-во ИЖС в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт.** | **Срок догазификации (месяц)** | |
| **начало** | **окончание** | **начало** | **окончание** |
| **1** | Костромской муниципальный район | деревня Башутино | 8 |  |  |  | 8 | июнь | сентябрь |
| **2** | Костромской муниципальный район | деревня Кузьмищи | 15 |  |  |  | 15 | июль | декабрь |
| **3** | Костромской муниципальный район | деревня  Константиново | 5 |  |  |  | 5 | июнь | сентябрь |